FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO SOFTWARE

- Datos generales

- Nombre del proyecto: OptiCam

- Tipo de proyecto: Aplicativo Web

- Empresa / Proyecto: Optica Balamb

- Equipo de desarrollo: Laura Sofia Cabrejo Bello

Juan Sebastian Forero Guayara

Shariht Jorleyni Mosquera Lara

Valentina Ramirez Bernal

- Duración del proyecto: 14 meses

- Ficha: 3278645

- Fecha: 09/02/2026

- Ficha técnica de hardware

2.1 Hardware de desarrollo (sin costo)

| 2.1 Hardware de desarrollo (sin costo) |  |
| --- | --- |
| Recurso | Descripción técnica |
| Equipo de cómputo | Procesador: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 0 @ 2.50GHz |
|  | Memoria RAM: 16.0 GB DDR3 |
|  | Almacenamiento: 1.8 TB |
| Sistema operativo | Windows 10 |

| 2.1 Hardware de desarrollo (sin costo) |  |
| --- | --- |
| Recurso | Descripción técnica |
| Equipo de cómputo | Procesador: AMD A8 PRO-7600B R7, 10 Compute Cores 4C+6 |
|  | Memoria RAM: 16 GB |
|  | Almacenamiento: 943 GB |
| Sistema operativo | Windows 10 Pro |

| 2.1 Hardware de desarrollo (sin costo) |  |
| --- | --- |
| Recurso | Descripción técnica |
| Equipo de cómputo | Procesador: AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphics |
|  | Memoria RAM: 8GB |
|  | Almacenamiento: 512 GB SSD |
| Sistema operativo | Windows 11 |

| 2.1 Hardware de desarrollo (sin costo) |  |
| --- | --- |
| Recurso | Descripción técnica |
| Equipo de cómputo | Procesador: Intel Core 15-13420H |
|  | Memoria RAM: 8 GB DDR4 |
|  | Almacenamiento: 512 GB SSD |
| Sistema operativo | Windows 11 |

2.2 Hardware con costo (Servidor)

| 2.2 Hardware con costo (Servidor) |  |
| --- | --- |
| Recurso | Descripción |
| Servidor Web | Tipo: Google Cloud |
|  | Proveedor: Google |
|  | Uso: Despliegue del aplicativo web |

## 3. FICHA TÉCNICA DE SOFTWARE

### 3.1 Software de desarrollo (gratuito)

| Software | Uso |
| --- | --- |
| Control de versiones | GitHub |
| Navegador | Google |

3.2 Software del aplicativo

| Componente | Tecnología |
| --- | --- |
| Backend | node.js + express |
| Frontend | React |
| Base de datos | PostgreSQL |
| Acceso a datos | Prisma ORM |
| Procesador de datos | Nginx |
| Gestor de procesos | PM2 |
| APIs / Servicios | Whatsapp, facebook, google, bold |
| Dominio web | GoDaddy |

## 4. ESTIMACIÓN DE COSTOS

### 4.1 Costos directos

| Ítem | Descripción | Cantidad | Valor unitario | Costo total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mano de obra | 14 MESES | $800.000 | $44.800.000 |
| 2 | Servicio de nube Google Cloud(Hosting web) (GoDaddy) | 12 meses | $223,694 | $223,694 |
| 3 | Dominio web (GoDaddy) | 12 meses | $47.757 | $47.757 |
| 4 | Licencias de software | 14 MESES | $0 | $0 |

Salario mensual de programador junior

2.000.000 ÷ 2 = 1.000.000

### 1 programador

1.000.000×14=14.000.0001.000.000 × 14 = 14.000.0001.000.000×14=14.000.000

### 4 programadores

14.000.000×4=56.000.00014.000.000 × 4 = 56.000.00014.000.000×4=56.000.000

El costo de la mano de obra se estimó considerando una dedicación parcial del equipo de desarrollo, dado que el proyecto corresponde a un producto mínimo viable en etapa formativa.

4.2 Costos indirectos

| Ítem | Descripción | Cantidad | Valor unitario | Costo total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicio de internet | 14 meses | $36.000 | $504.000 |
| 2 | Energía eléctrica | 14 meses | $33.844 | $473.816 |
| 3 | Uso de equipo de cómputo (depreciación) | 14 meses | $683.333 $1.003.333 $505.555 $1.666.666 | $3.858.888 |

Energía eléctrica

El costo de energía eléctrica se estimó tomando como referencia el valor promedio de la factura mensual y asignando un porcentaje (20%)  correspondiente al consumo de los equipos utilizados para el desarrollo del proyecto.

Servicio de internet

El costo del servicio de internet se estimó tomando como base el valor mensual del plan y asignando un porcentaje (40%) proporcional al uso requerido para el desarrollo del proyecto.

Potátil Lenovo Ideapad Slim 3 15IAH8 15.6" color abyss blue 16GB de Ram 512GB SSD Intel Core i5

COSTO: $2.049.999 COP

VIDA ÚTIL: 42 MESES

TIEMPO DE USO: 14 MESES

DEPRECIACIÓN: $683.333

Computador de escritorio

COSTO: $1.720.000 COP

VIDA ÚTIL: 24 MESES

TIEMPO DE USO: 14 MESES

DEPRECIACIÓN: $1.003.333

Portatil HP 245g9 ryzen

COSTO: $1.300.000 COP

VIDA ÚTIL: 36 MESES

TIEMPO DE USO: 14 MESES

DEPRECIACIÓN: $505.555

Computador de escritorio

COSTO: $5.000.000 COP

VIDA ÚTIL: 42 MESES

TIEMPO DE USO: 14 MESES

DEPRECIACIÓN: $1.666.666

## 5. VIDA ÚTIL DEL HARDWARE

- Equipo de cómputo: 3 años y 6 meses (42 meses)

- Justificación: La vida útil del equipo de cómputo se estima en 3 años y 6 meses (42 meses), considerando el desgaste natural por el uso continuo, la obsolescencia tecnológica y la necesidad de actualización para mantener un rendimiento adecuado en el desarrollo de aplicaciones web.

6. ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROVEEDORES

| Proveedor | Servicio | Precio | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| GoDaddy | Dominio .in + Hosting | $271.451 | Proveedor reconocido internacionalmente, soporte 24/7, panel amigable, mayor costo comparado con otras opciones. |
| Hostinger | Dominio .com + Hosting Premium | $300.000 – $450.000 | Precios más económicos, buen rendimiento, ideal para proyectos pequeños y medianos. |
| Namecheap | Dominio .com + Hosting básico | $280.000 – $400.000 | Económico y confiable, interfaz sencilla, menos popular en Colombia. |

## 7. COSTO TOTAL DEL PROYECTO

- Total costos directos: $45.071.451

- Total costos indirectos: $4.836.704

- Subtotal:$49.908.155

- Imprevistos (10%):$4.990.816

### Costo total del proyecto:

$54.898.971 COP